РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 мая 2021 года № 102-а

О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского

на территории городского поселения город Чухлома

Чухломского муниципального района Костромской области

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории городского поселения город Чухлома сорного растения - борщевика Сосновского:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района на 2021-2025 годы (далее - План мероприятий).

2. Привлечь к борьбе с массовым распространением на территории городского поселения город Чухлома борщевика Сосновского землепользователей земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания указанного сорного растения (при выявлении засоренности).

3. Обеспечить наличие картографического материала засоренных борщевиком Сосновского территорий (при выявлении засоренности).

4. Разместить на информационных стендах и сайте городского поселения город Чухлома рекомендации о мерах по борьбе с борщевиком Сосновского, информацию о соблюдении техники безопасности.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения город Чухлома М.И. Гусева

Утвержден
распоряжением главы

городского поселения город Чухлома
Чухломского муниципального
района Костромской области
от 31 мая 2021 года N 102-а

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского поселения город Чухлома

Чухломского муниципального района Костромской области на 2021-2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения  | Ответственные исполнители | Результат |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информирование физических и юридических лиц о плане мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на текущий год на информационных стендах и официальном сайте городского поселения | Не менее 1 информации | Ежегодно до 1 апреля | Администрация городского поселения город Чухлома | Реестр мест и электронных адресов размещения информации |
| 1. \*
 | Уведомление правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского, о необходимости ликвидации засоренности и ответственности за невыполнение данных мероприятий  | Не менее 1 уведомления в адрес субъекта | Ежегодно до 1 мая  | Администрация городского поселения город Чухлома | Перечень направленных уведомлений |
| 1. \*
 | Заключение контрактов (договоров), утверждение государственного задания на выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию борщевика Сосновского в текущем году | В зависимости от потребности | Ежегодно до 1 апреля | Администрация городского поселения город Чухлома | Реестр заключенных контрактов (договоров) |
| 1. \*
 | Проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского на землях населенных пунктов (гектаров): |  | Ежегодно до 1 июля | Администрация городского поселения город Чухлома | Отчет |
| 1. \*
 | Повторное проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского на ранее обработанных территориях в текущем году (гектаров): | По результатам мониторинга | Ежегодно с 1 июля по 15 сентября | Администрация городского поселения город Чухлома | Отчет |
| 1. \*
 | Предоставление в отдел сельского хозяйства администрации Чухломского муниципального района Костромской области отчетности о выполнении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Не менее 17 отчетов | Еженедельно с 1 мая по 15 сентября | Администрация городского поселения город Чухлома | Отчет |
| 1. \*
 | Проведение контрольных мероприятий за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения город Чухлома от 23 октября 2017 года № 80  | Не менее 1 проверки | Ежегодно с 1 апреля по 1 октября | Администрация городского поселения город Чухлома | Акт, отчет |
| 1. \*
 | Картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории городского поселения | 1 отчет | Ежегодно с 1 апреля по 1 октября | Администрация городского поселения город Чухлома | Отчет |
| 1. \*
 | Направление документов на получение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области | 1 пакет документов | Ежегодно до 15 сентября | Администрация городского поселения город Чухлома | Соглашение |
| 1. \*
 | Подведение итогов выполнения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в текущем году и составление плана мероприятий на следующий год | 1 итоговый отчет | Ежегодно до 1 октября | Администрация городского поселения город Чухлома | Отчет |
| 1. \*
 | Формирование бюджета на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в следующем году | Нормативный акт о бюджете на следующий год | Ежегодно до 25 декабря | Администрация городского поселения город Чухлома | Отчет |

 **\* при выявлении засоренности**